LĪGUMS

par informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšanu

2.daļa

Cēsīs,								                    2018. gada 11. jūnijā

Biedrība „Vidzemes tūrisma asociācija”, reģistrācjas numurs  40008031761, juridiskā adrese Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar biedrības statūtiem  valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts, un

SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta, vienotais reģistrācijas numurs 40003426448, juridiskā adrese Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019, turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis Mārtiņs Vimba,

pamatojoties uz iepirkuma „Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.VTA 2018/1GR , turpmāk tekstā – iepirkums, kas tiek organizēts INTERREG Estonia-Latvia programmas projekta „Green Railway” EST-LAT 24 ietvaros, rezultātiem,

noslēdz šo Līgumu par informācijas stendu piegādi un uzstādīšanu, turpmāk tekstā - Līgums, par tālāk norādīto:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas pilnā apmērā un augstā kvalitātē piegādāt un uzstādīt 23 (divdesmit trīs) informācijas stendus, turpmāk tekstā - Infostendi, saskaņā ar šo Līgumu, iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu  un tehnisko specifikāciju, (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), tādā cenā un termiņos, kurus Līdzēji ir savstarpēji saskaņojuši.

  - Piegādātājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līguma 1.1.punktā minētajiem dokumentiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, jo īpaši ar Tehnisko specifikāciju un ar Infostendu piegādi un uzstādīšanu saistītiem apstākļiem, par neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Infostendu savlaicīgu un kvalitatīvu piegādi un uzstādīšani saistītos riskus, kā arī to izmaksas ir ietvēris Līguma kopējā vērtībā (cenā).

  - Piegādātājs garantē, ka viņam ir visas pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu šo Līgumu.

  - Piegādātājs garantē, ka Infostendi ir jauni, teicamā tehniskā kārtībā, nav atsavināti, nav ieķīlāti, apgrūtināti ar parādiem un saistībām, par tiem nav tiesas strīdu, un tie atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

  - Piegādātājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Līguma saistību izpildei - darbaspēks, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c. resursi.

- LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par Līguma priekšmetā paredzēto Infostendu piegādi un uzstādīšanu EUR 30265,00 (trīsdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit pieci eiro un 00 centi), tajā skaitā PVN 21% apmērā EUR 6355,65 (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci eiro 65 centi), kas pavisam kopā ir EUR 36620,65 (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit eiro un 65 centi), turpmāk tekstā – Līguma cena.

  - Samaksu par Līguma priekšmetā paredzēto Infostendu piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs veic šādā kārtībā, apmērā un termiņā:

    - avanss  30% (trīsdesmit procenti) no šī Līguma 2.1.punktā minētās summas - 10 (desmit) darba dienu laikā no šī Līguma abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina iesniegšanas;

    - gala norēķins 10 (desmit) dienu laikā no visu šī Līguma 1.1.punktā minēto Infostendu piegādes un uzstādīšanas darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Līguma cena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – Darbu, darbaspēku, materiāliem, mehānismu un iekārtu izmaksām, un citiem izdevumiem, nodokļi, nodevas un citi maksājumi, kas saistīti ar Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī citu Līgumā noteikto saistību izpildi. Līguma cena netiek grozīta visu Līguma darbības laiku.

  - Apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Piegādātāja norādītajā norēķinu kontā.

- InfoSTENDU PIEGĀDES un uzstādīšanas KĀRTĪBA

  - Infostendus Piegādātājs piegādā, uzstāda un Pasūtītājs saņem tehniskajā specifikācijā norādīto Infostendu uzstādīšanas vietās. Infostendi tiek uzskatīti par nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Piegādātājs ir izsniedzis Pasūtītājam visu ar Infostendu piegādi, uzstādīšanu un ekspluatāciju saistīto dokumentāciju latviešu valodā, kā arī Līdzēju pilnvarotās personas ir parakstījušas Infostendu piegādes un uzstādīšanas nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Infostendu piegādes un uzstādīšanas laikā Piegādātājs patstāvīgi sadarbojas ar attiecīgo pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tas veic Infostendu piegādes un uzstādīšanas darbus. Pirms Infostendu uzstādīšanas Piegādātājs ar attiecīgās pašvaldības atbildīgajām institūcijām saskaņo Infostendu tehniskās skices un saņem visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus t.sk. arī zemes īpašnieku saskaņojumus un atļaujas nepieciešamo būvdarbu veikšanai.

  - Pēc Infostendu uzstādīšanas darbu veikšanas darbu norises vieta, pieaicinot zemes gabala īpašnieku, ar pieņemšanas nodošanas aktu tiek nodota Pasūtītājam.

  - Infostendu uzstādīšana jāveic ievērojot iepirkuma nosacījumus un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus un Latvijas nacionālo standartu prasības, Līguma noteikumus un Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu un darbu apjomus.

  - Infostendu uzstādīšanas darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Piegādātājs.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu darbu norises vietās. Piegādātājam ir  jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar darbu veikšanu.

  - Piegādātājs darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu beigšanas dienā Piegādātājs par saviem līdzekļiem sakārto darbu norises vietas un nodod tās Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu tīras un sakārtotas.

  - Visus radušos jautājumus saistībā ar Infostendu uzstādīšanu objektā Piegādātājs risina patstāvīgi ar attiecīgo pāsvaldību un zemes gabala īpašnieku, ievērojot Infostendu tehnisko skiču prasības, Infostendu uzstādīšanas nosacījumus, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasības, kas regulē attiecīgo darbu veikšanu.

  - Piegādātājs Infostendus piegādā, uzstāda un nodod Pasūtītājam lietošanas kārtībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina, ka Infostendi atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikā spēkā esošo  normatīvo aktu un standartu prasībām.

  - Piegādātājs apņemas nodrošināt Infostendu uzglabāšanu līdz to uzstādīšanas dienai. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Infostendu pilnīgas vai daļējas bojāejas risku līdz Infostendu nodošanai Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kad ir veikti to uzstādīšanas darbi.

  - Atbildība par Infostendu saglabāšanu, viss risks par Infostendu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam no abpusējas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

  - Īpašumtiesības uz Infostendiem pāriet Pasūtītājam, tikai ar Infostendu apmaksas brīdi pilnā apmērā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

  - Līdzējiem ir pienākums paziņot par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līguma cenu, Infostendu tehniskos rādītājus, kvalitāti, piegādes un uzstādīšanas nosacījumus un termiņus.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Piegādātājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi šī Līguma saistību  izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- GARANTIJAS

  - Piegādātājs garantē, ka Infostendu kvalitāte atbilst noteiktajiem standartiem, tehniskajiem un kvalitātes kritērijiem, tehniskajai specifikācijai, Līgumam, tā pielikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, t.sk. Civillikuma 1593. un 1612. - 1618.panta prasībām,

  - Piegādātājs garantē, ka Infostendu uzstādīšanas darbu kvalitāte atbilst izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tehniskajai specifikācijai, Līgumam, tā pielikumiem.

  - Piegādātājs garantē Infostendu un to uzstādīšanas darbu garantijas termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas termiņš tiek noteikts no visu Infostendu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas remonts neattiecas uz mehāniski bojātiem Infostendiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, kā arī uz patvaļīgi bojātiem Infostendiem. Garantijas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcijas (latviešu valodā) Piegādātājs izsniedz Pasūtītājam Infostendu uzstādīšanas brīdī.

  - Piegādātājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, apņemas nozīmēt pilnvaroto pārstāvi, kurš divu dienu laikā ierodas pie Pasūtītāja konstatēt Infostendu defektus un vienojas par defektu novēršanas termiņu. Ja Piegādātājs neievēro defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavējuma dienu.

  - Ja Infostendu garantijas laikā atklājas, ka tie neatbilst iepirkuma tehniskajai specifikācijai vai Pasūtītāja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā, Piegādātājam ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas nomainīt piegādāto Infostendu pret jaunu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu, pretējā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavējuma dienu.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otram Līdzējam radītajiem zaudējumiem.

  - Pasūtītājs uzņemas atbildību par Infostendu saglabāšanu no to pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad viņš pilnībā par Infostendiem ir norēķinājies ar Piegādātāju.

  - Ja Piegādātājs neveic Infostendu piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Piegādātāja līgumsodu 0,1%, apmērā no Līguma cenas par katru termiņa nokavējuma dienu, ieturot to no Piegādātājam paredzētās samaksas, t.sk. arī gala maksājuma.

  - Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinu ar Piegādātāju, tad Piegādātājam ir tiesības ieturēt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1%, no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, pie nosacījuma, ka ir izpildīti Līguma noteikumi.

  - Ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Piegādātāja vainas dēļ, tajā skaitā Līguma 6.4.punktā (un tā apakšpunktos) minētajos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no gala maksājuma. Līgumsods neatbrīvo no turpmākās Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

  - Ja Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos piegādes un uzstādīšanas darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai ir nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas sedz Piegādātājs uz sava rēķina, kā arī Piegādātājs uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, normatīvo aktu izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otrs Līdzējs tiek rakstveidā informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par saistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS,

IZBEIGŠANAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas dienas un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Piegādātājs Infostendus piegādā un uzstāda pēc Pasūtītāja norādījuma atsevišķās partijās. Infostendu piegāde un uzstādīšana tiek veikta līdz 2018.gada 5.oktobris, kad Infostendi pilnībā ar pieņemšanas nodošanas aktu tiek nodoti Pasūtītājam.

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam rakstveidā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

    - Piegādātājs ir nokavējis Līgumā noteikto Infostendu piegādes un uzstādīšanas termiņu, un ja Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis 20 (divdesmit) dienas; vai

    - ja Piegādātājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Piegādātājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 60 (sešdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts tiesā, pēc Pasūtītāja atrašanās vietas, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

- Nobeiguma noteikumi

  - Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tam pienākošās summas.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Līdzējiem atbildes uz otra Līdzēja iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš. Gadījumā, ja Līdzējs nesniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Līdzējs, kuram pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējis.

  - Šis Līgums sastādīts 3 (trīs) identiski vienādos eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) - pie Piegādātāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI

| Izpildītājs | Pasūtītājs |
| --- | --- |
| SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019 Vienotais reģistrācijas nr. 40003426448 PVN reģ. nr. LV40003426448 AS SEB Banka, UNLALV2X, konta nr.: LV59UNLA0034108263100 AS Swedbank, HABALV22, konta nr.: LV98HABA0551002174933 _______________________________ Mārtiņš Vimba | Biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija” Reģistrācijas Nr.40008031761 PVN reģ. nr. LV40008031761 Pils iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 AS SEB Banka, UNLALV2X, konta nr.: LV25UNLA0055000028749 _______________________________ Raitis Sijāts |

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

informācijas stendu izgatavošana uzstādīšana

Latvijas/Igaunijas programmas projekta „Green Railways” nr EST-LAT 24 ietvaros

iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/2GR

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa

II Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana

      - Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana tiks veikta Limbažu, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Valkas, Apes, Alūksnes, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Raunas,Vecpiebalgas, Cēsu, Amatas, Kocēnu novados un Valmieras pilsētā.

      - Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana būs veikta līdz 2018. gada 5. oktobris.

      - Nepieciešamos saskaņojumus, kas saistīti, ar stenda uzstādīšanu, nodrošina Pasūtītājs.

      - Informācijas stenda pamatprasības:

4.1 Vienkārša, stabila, izturīga konstrukcija;

4.2 Materiāla izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (lietu, vēju, sniegu, mitrumu, sauli u.c.);

4.3 Informācijas stenda skice (projekts):

      - Konstrukcija un materiāli:

5.1. tērauda balsti, pie uzstādīšanas betonēti;

5.2 planšete – tērauda rāmis un pamatne, rāmis apšūts ar koku;

5.3 Izdrukas uz līmplēves izņemsim pēc Pasūtītāja norādītās adreses un nodrošināsim to kvalitatīvu piestiprināšanu informācijas stenda konstrukcijai;

      - Balsti:

6.1 Tērauda konstrukcija ar pamatu flančiem (saskaņā ar skici)  2 gab.;

6.2 viena balsta kopējais augstums 3100mm, virs zemes 2400mm;

6.3 apstrāde: tērauds karsti cinkots,koka detaļas ar izņemtu mīksto šķiedru/birstētas, impregnētas tonētas beicējot vai eļļojot (toni precizēs, saskaņojot ar pasūtītāju pie līguma slēgšanas);

6.4 uzstādot balsti būs stiprināti ar bultskrūvju palīdzību pie betonētu pamatu ieliekamajām detaļām/flančiem.

7. Planšete Lielā:

7.1 planšetes konstrukcija būs veidota tā, lai tajā varētu piestiprināt informācijas plāksni, kuras izmērs 720x1140mm1650x1140mm,

7.2 informācijas plāksnei būs sagatavots planšetes pamats 720x1140mm1650x1140mm, biezums 15 mm;

7.3 planšetes pamatu stiprinās: tērauda caurules un leņķa rāmis 2870 x 2400mm, kopā konstrukcijas platums100-300mm , tērauda caurules izmēri 30 x 20 x 2 mm un leņķi 30 x 30 x 3 mm;

7.4 rāmis apšūts ar koku 2870 x 2400mm x100-300mm;

7.5 apstrāde: tērauds karsti cinkots ,koka detaļas ar izņemtu mīksto šķiedru/birstētas, impregnētas tonētas beicējot vai eļļojot (toni precizēsim, saskaņojot ar pasūtītāju pie līguma slēgšanas);

8. Planšete Mazā:

8.1 planšetes konstrukcija būs veidota tā, lai tajā varētu piestiprināt informācijas plāksni, kuras izmērs 500x1140mm;900x1140mm,

8.2 informācijas plāksnei būs sagatavots planšetes pamats 500x1140mm;900x1140mm, biezums 15 mm;

8.3 planšetes pamats būs stiprināts: tērauda caurules un leņķa rāmis 1900 x 2400mm, kopā konstrukcijas platums100-300mm , tērauda caurules izmēri 30 x 20 x 2 mm un leņķi 30 x 30 x 3 mm;

8.4 rāmis apšūts ar koku 1900 x 2400mm x100-300mm;

8.5 apstrāde: tērauds karsti cinkots ,koka detaļas ar izņemtu mīksto šķiedru/birstētas, impregnētas tonētas beicējot vai eļļojot (toni precizēsim, saskaņojot ar pasūtītāju pie līguma slēgšanas);

9. Savienojumi:

9.1 tērauda nesošais rāmis stiprināts pie pamatu flanča ar bultskrūvēm M16;

9.2 koka apdares dēļi apšūti ap rāmi pakava veidā.

10. Uzstādīšana:

10.1 	stenda pamatu betona bloki ar karsti cinkotām tērauda ieliekamām detaļām

600 x 500mm x700mm(h); 300 x 500mm x700mm(h);

10.2 	pēc montāžas būs laukumu sakopšana.

11. Plānotās informācijas stendu uzstādīšanas vietas:

11.1. Limbažu novadā uzstādāmi 1 (viens) informācijas stends:

| Green Railways - Limbažu novads - Informācijas STENDS- 1 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums: | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors, Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 1. | Limbažu novads, Limbaži Lat: 57.5157898, Lon: 24.7256459 | koka | Dzelzceļa uzbērums, grants | Mazais Stends- izmēri: 500x1140mm 900x1140mm ar solārpaneli | Limbažu novada pašvaldība | Limbažu pilsētas un apkārtnes karte. | Stends ir iekļauts izsniegtajā Paskaidrojuma rakstā. Arhitekts Agnija Kurzemniece, 28398086, |

11.2. Alojas novadā uzstādāmi 2 (divi) informācijas stendi:

| Green Railways - Alojas novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 2. | Puikules dzelzceļa stacijā: Koordinātes : 57.655239 24.889082 | Koks | smilts | Mazais stends Izmērs 500x1140mm 900x1140mm | Zemes īpašnieks Alojas novada pašvaldība |  | Valdis Bārda Ineta Cīrule (Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja) |
| 3. | Stends Alojas Dzelzceļa stacijā (Rīgas iela 5, Aloja) 57. 763049; 24.883587 | Koks | smilts | Lielais stends Izmērs: 1650x1140mm 720x 1140 mm |  |  | Ineta Cīrule (Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja) |

11.3. Mazsalacas  novadā uzstādāmi 1 (viens) informācijas stends:

| Green Railways - Mazsalacas novads - Informācijas STENDI- 1 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 4. | Pērnavas ielas krustojumā ar dzelzceļa līniju: 57.8639996; 25.0495594. | koka | Zālājs, zem kura vajadzētu būt melnzemei. | Lielais stends 720x1140mm 1650x1140mm | Mazsalacas novada pašvaldība |  | Novada domes priekšsēdētāja vietnieks: Inta Vanaga |

11.4. Kocēnu  novadā uzstādāmi 2 (divi) informācijas stendi:

| Green Railways - Kocēnu novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 5. | 57.618363, 24.98190 Stends atradīsies GR posma malā uz uzbēruma, paralēli kustībai. | Koka, impregnēts | Grunts, Dzelzceļa uzbērums | Mazais stends Izmērs 500x1140mm 900x1140mm | Latvijas valsts meži |  | Kocēnu novada domes priekšsēdētāja J.Olmanis Raimonds Rodiņš |
| 6. | 57.546770, 25.148716 Stends atradīsies pie LVM jaunuzbūvētā tilta pār Menčupīti, atpūtas vietā | Koka, impregnēts | grants | Mazais stends Izmērs 500x1140mm 900x1140mm | Latvijas valsts meži |  | Kocēnu novada domes priekšsēdētāja J.Olmanis Raimonds Rodiņš |

11.5. Valmierā uzstādāmais (viens) informācijas stends:

| Green Railways – Valmieras PILSĒTA - Informācijas STENDI- 1 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 7. | GPS koordinātas 57.528198, 25.409022 | Krāsa: RAL 350-M. | Uzbērta grunts | Lielais Stends : 720x1140mm 1650x1140mm | Valmieras pilsētas pašv. | Nepieciešams apgaismojums. pievada garums ~ 7m, no tiem gruntī 5m | Valmieras domes priekšsēdētājs J.Baiks; Arhitekts Ainars Markvarts, tehniķe Kaija Rutule |

11.6. Cēsu  novadā uzstādāmi 2 (divi) informācijas stendi:

| Green Railways - Cēsu novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 8. | Autobusa pietura “Rāmuļi” Rāmuļu centrā. Netālu no GR posma. Stends atrastos starp tur jau esošo afišu stendu un pieturu. GPS koordinātes: LAT 57.212043 LNG 25.413121 | Zaļš Koka apšuvums | Grunts, smilts | Lielais stends 720x1140mm 1650x1140mm | Cēsu novada pašv. | Nepieciešama Vaives pagasta karte ar Rāmuļiem, uz kuras attēlota arī daļu no Cēsīm. | Cēsu novada attīstības aģenturas direktors J. Markovs GR projekta koordinatore kopā ar CKTC arhitektu D. Andersonu |
| 9. | Pie Vaives pag. pārvaldes “Kaķu krogs”. Stends atrastos 128. velomaršruta “Vaives ainavas” beigu posmā un simboliski tūristu savienotu ar GR maršrutu Rāmuļos. GPS koordinātes: LAT 57.2559 LNG 25.3691 | Koka apšuvums zala | Asfalts | Mazais stends 500x1140mm 900x1140m | Cēsu novada pašv. | Nepiec. Vaives pagasta karte uz kuras attēlota arī daļa no Cēsīm. Kartes lietošanas tiesības nav | Cēsu novada attīstības aģenturas direktors J. Markovs GR projekta koordinatore kopā ar CKTC arhitektu D. Andersonu |

11.7. Amatas  novadā uzstādāmi 2 (divi) informācijas stendi:

| Green Railways - Amatas novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors Arhitekts dokumentu saskaņošanai |
| 10. | Āraišu arheoloģiskais parkā teritorijā. Vieta tiks precizēta rekonstrukcijas laikā. | Koka dabīga | Grunts | Lielais stends 720x1140mm 1650x1140mm | Amatas pašv. | Uzlabotais Stends ar elektribu | Amatas novada domes priekšsēdētāja E.Eglite |
| 11. | Pie Melturu stacijas ēkas stiprināts |  | Grunts | Mazais 500x1140mm 900x1140mm | LDz |  | Būvvaldes saskaņojums – novietnes shēma |

11.8. Vecpiebalgas novadā uzstādāmi 2 (divi) informācijas stendi:

| Green Railways - Vecpiebalgas novads - Informācijas STENDI- 1 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta (GPS koordinātes) | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Iestādes direktors Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 12. | Krustojums GR ar ceļu Dzērbene-Drusti 57.2091;25.7024 | Koka | Grunts | Lielais 720x1140mm 1650x1140mm | Latvijas Dzelzceļš | Vecpiebalgas nov. kartei nepieciešams atjaunot info. Mērogs 1;200000 | Amatas apvienotā būvvalde |
| 13. | Topošā atpūtas vieta “Šķeperi” netālu no nobrauktuves no P30 57.2102 25.6037 | Koka | Grunts | Lielais 720x1140mm 1650x1140mm | Pašv. (nomā zemi no īpašnieka). | Vecpiebalgas nov. kartei nepieciešams atjaunot info. Mērogs 1;200000 | Amatas apvienotā būvvalde |

11.09. Raunas novadā uzstādāmi 1 (viens) informācijas stends:

| Green Railways - raunas novads - Informācijas STENDI- 1 gb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmers | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |  |
| 14. | 57,1902880, 25,8633180 (uz vecā perona) | Koka apšuvums | Grunts | Mazais stends – izmēri: 500x1140mm 900x1140mm uzlabots ar solarpaneli – apgaismojumam, bateriju uzlādei | VAS Latvijas Dzelzceļš | Nepieciešama Drustu pagasta karte, kurā ir redzams Drustu pagasts | Amatas apvienotā būvvalde Novadā arhitekta nav, visus nepieciešamos saskaņojumus veic priekšsēdētāja Evija Zurģe |  |

11.10. Jaunpiebalgas novadā uzstādāmi 1 (viens) informācijas stends:

| Green Railways - jaunpiebalgas novads - Informācijas STENDI- 1 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmers | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 15. | JaunpiebalgāGaujas ielas kreisajā pusē (krustojoties ar bijušo dzelzceļa līniju. GPS 57, 1648800, 26, 0158730 | Dabīgs koka stends, ar impregnētiem koka balstiem. | Smilts ar šķembām | Lielais Stends- izmēri: 720x1140mm 1650x1140mm | Latvijas DZ | Jaunpiebalgas novada karte | Amatas novada apvienotajai būvvaldei, stendam saskaņojums nav nepieciešams |

11.11. Gulbenes novadā uzstādāmi 2 (divi) informācijas stendi:

| Green Railways - Gulbenes novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 16. | Pie Gulbenes stacijas | metālisks (vara krāsā) | Bruģis vai zaļā zona | Stends piestiprināts pie velonovietnes ar solarpaneli apgaismojumam | Pašvaldība | Gulbenes nov. posma kartes daļu Nepieciešama pilsētas karte | Saskaņo Gulbenes nov. būvvalde |
| 17. | Pie Brīvības ielas (kur iela krustojas ar līniju) | metālisks (vara krāsā) | Zaļā zona | Lielais stends 720x1140mm 1650x1140mm ar solarpaneli apgaismojumam | Latvijas Dzelzceļš | Gulbenes nov. posma kartes daļu Nepieciešama pilsētas karte | Saskaņo Gulbenes nov. būvvalde |

11.13. Alūksnes  novadā uzstādāmi 1 (viens) informācijas stendi:

| Green Railways - ALŪKSNES novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmers | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 18. | Alūksnes Stacija (līdzās projektētajam stāvlaukumam) Aptuveni: 57°24'46.7"N 27°02'42.6"E | Koks (krāsu tonis jāsaskaņo ar stacijas šķūni; autroruzraugs - Ināra Caunīte) | Grunts | Lielais Stends- izmēri: 720x1140mm 1650x1140mm | Pašvaldība | Pilsētas un novada karte ir (ir lietošanas tiesības) | Alūksnes būvvalde - Sandra Smildziņa |
| 19. | Esošs stends Stāvlaukums Jaunannā 57.275818; 27.055026 | Metāls – jāatjauno krāsojums | Asfalts | Esošs stends, atjaunojama kartogrāfiskā informācija izmēri sānos 2 vien: 900x1500mm Izmēri vidusdaļa 1vien: 1800 x1500 mm ar atjaunojamu stenda krāsojumu) | Pašvaldība |  | Tiek mainīta tikai iekšējā informācija – nav nepieciešams saskaņot |

11.14. Apes novadā uzstādāmi 2(divi) informācijas stendi:

| Green Railways - Apes novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Papildus nepieciešams | Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 20 | Ganību iela 6 (izvieto uz ēkas sienas) 57.537534, 26.696517 | Tumši brūna | Asfalts | Lielais Stends- izmēri: 720x1140mm 1650x1140mm (izvieto uz ēkas sienas) | Ēka – tiesiskā valdījumā īpašniekam – tiks slēgts līgums par izvietojuma saskaņošanu | Papildus būs nepieciešama Apes karte | Saskaņojumu veic Smiltenes novada būvvalde |
| 21. | Ganību un Skolas ielu krustojums 57.537677, 26.692800 | Tumši brūna | Grunts | Lielais Stends- izmēri: 720x1140mm 1650x1140mm | Pašvaldības zeme | Papildus būs nepieciešama Apes karte | Saskaņojumu veic Smiltenes novada būvvalde |

11.15. Valkas  novadā uzstādāmi 1 (viens) informācijas stends:

| Green Railways - Valkas novads - Informācijas STENDI- 2 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta | Krāsa | Šobrīd esošais segums | Stenda izmērs | Zemes īpašnieks | Nepieciešamais papildus kartogrāfiskais materiāls | Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 22. | 57.769243, 26.012775 1 m no trotuāra, lai stends būtu vienā līmenī ar trotuāru. | Koka, ar tumši brūnu krāsu | Zālājs (melnzeme) | Lielais Stends - izmēri: 720x1140mm 1650x1140mm Stendam nepieciešams apgaismojums, elektrības pieslēguma pievada attālums līdz elektrosadales kastei ~ 10m, līdz laternai ~6m. | Pašvaldība | Nepieciešama Valkas/ Valgas karte | Valkas Būvvaldes arhitekti Līgu Šķepasti. |

11.16. Rūjienas novadā uzstādāms 1 (viens) informācijas stends:

| Green Railways - RŪJIENAS novads - Informācijas STENDI- 1 gb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atrašanās vieta | Krāsa | Šobrīd esošais segums Grunts, asfalts, smilts, bruģis | Stenda Izmērs | Zemes īpašnieks | Iestādes direktors | Arhitekts Tehnisko skiču saskaņošanai |
| 23. | Esošais stenda otra puse | Tumši brūns |  | 100 mm x 200 mm | Pašvaldība |  |  |

Apliecinām, ka tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši šo Noteikumu Tehniskajā specifikācijā attiecīgajai iepirkuma priekšmeta daļai noteiktajām prasībām.

Pārstāvja vārds, uzvārds: Mārtiņš Vimba, valdes loceklis

__________________

2018. gada 17. maijs

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam informācijas stendu izgatavošana uzstādīšana

Latvijas/Igaunijas programmas projekta “Green Railways” nr EST-LAT 24 ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/1GR

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa

Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana

PRETENDENTS SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, reģistrācijas nr. 40003426448, juridiskā adrese: Krasta iela 105A, Rīga, LV-1019, piedāvā veikt piegādi atbilstoši iepirkuma “Informācijas stendu izgatavošana uzstādīšana Latvijas/Igaunijas programmas projekta “Green Railways” nr EST-LAT 24 ietvaros, iepirkuma priekšmeta 2. daļa  “Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/1GR, noteikumiem

| Iepirkuma priekšmets | Informācijas stenda cena EUR bez PVN | Informācijas stenda uzstādīšanas cena EUR bez PVN | Kopā cena EUR bez PVN | PVN 21% | Kopējā cena EUR, t.sk., PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Limbažos uz dzelzceļa uzbēruma sākuma. Koordinātes: Lat: 57.5157898, Lon: 24.7256459 , Limbažu novads | 1010,00 | 180,00 | 1190,00 | 249,90 | 1439,90 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Puikules dzelzceļa stacijā, Alojas novads: Koordinātes : http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=xemnpj&centerx=552567.7757738826&centery=6402675.11801154&zoom=-1&layer=map&ls=o | 1010,00 | 180,00 | 1190,00 | 249,90 | 1439,90 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Alojas Dzelzceļa stacijā Rīgas iela 5, Alojas novads: Koordinātes: http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=jltdqq&centerx=553055.1687125609&centery=6390674.780190934&zoom=0&layer=map&ls=o | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Pērnavas ielas krustojumā ar dzelzceļa līniju, Mazsalacas novadā. Koordinātes: 57.8639996; 25.0495594 | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Kocēnu novadā. Uz dzelzceļa uzbēruma, paralēli kustībai. Koordinātes: 57.618363, 24.981909 | 1010,00 | 180,00 | 1190,00 | 249,90 | 1439,90 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Kocēnu novadā. pie LVM jaunuzbūvētā tilta pār Menčupīti, atpūtas vietā. Koordinātes: 57.546770, 25.148716 | 1010,00 | 180,00 | 1190,00 | 249,90 | 1439,90 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētā pie Dzelzs tilta (Dzelzīša) Koordinātes: 57.528198, 25.409022 | 1385,00 | 240,00 | 1625,00 | 341,25 | 1966,25 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Cēsu novadā. Autobusa pietura “Rāmuļi” Rāmuļu centrā. GPS koordinātes: LAT 57.212043 LNG 25.413121 | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Cēsu novadā. Pie Vaives pagasta pārvaldes “Kaķu krogs”. GPS koordinātes: LAT 57.2559 LNG 25.3691 | 1010,00 | 180,00 | 1190,00 | 249,90 | 1439,90 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Amatas novadā. Āraišu arheoloģiskais parkā teritorijā. Precīza vieta tiks precizēta apmeklētāju centra būvniecības gaitā. | 1385,00 | 240,00 | 1625,00 | 341,25 | 1966,25 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Amatas novadā. Pie Melturu dzelzceļa stacijas ēkas. | 1010,00 | 180,00 | 1190,00 | 249,90 | 1439,90 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Vecpiebalgas novadā. Krustojums GR ar ceļu Dzērbene-Drusti ( pirms Dzērbenes stacijas). Koordinātas: 57.2091, 25.7024 | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Vecpiebalgas novadā. Topošā atpūtas vieta “Šķeperi” netālu no nobrauktuves no P30. Koordinātas: 57.2102 25.6037 | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Raunas novadā. Uz vecā dzelzceļa perona. Koordinātas: 57,1902880, 25,8633180 | 1085,00 | 210,00 | 1295,00 | 271,95 | 1566,95 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas novadā. Jaunpiebalgā, Gaujas ielas (krustojoties ar bijušo dzelzceļa līniju. GPS koordinātes: 57, 1648800, 26, 0158730 | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Gulbenes novadā. Pie Gulbenes dzelzceļa stacijas uz esošās velonovietnes abās pusēs. | 1450,00 | 255,00 | 1705,00 | 358,05 | 2063,05 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Gulbenes novadā. Brīvības ielas krustojumā ar bijušo dzelzceļa līniju. | 1450,00 | 255,00 | 1705,00 | 358,05 | 2063,05 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Alūksnes novadā. Alūksnes Stacija (pie projektētā stāvlaukuma.Koordinātes: 57°24'46.7"N 27°02'42.6"E | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda kartogrāfiskā materiāla informācijas atjaunošana Alūksnes novadā Jaunannās. Koordinātes: 57.275818; 27.055026 – pēc pasūtītāja sniegtās atbildes, šis stends netiks izbūvēts |  |  |  |  |  |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Apes novadā. Ganību iela 6, izvieto uz ēkas sienas. Koordinātes: 57.537534, 26.696517 | 820,00 | 165,00 | 985,00 | 206,85 | 1191,85 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Apes novadā. Ganību un Skolas ielu krustojumā. Koordinātes: 57.537677, 26.692800 | 1335,00 | 210,00 | 1545,00 | 324,45 | 1869,45 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Valkas novadā. Uz Rīgas ielas 1 m no trotuāra. Koordinātes: 57.769243, 26.012775 | 1385,00 | 240,00 | 1625,00 | 341,25 | 1966,25 |
| Informācijas stenda piegāde un uzstādīšana Rūjienas novadā uz esošā perona stenda otrā pusē. | 120,00 | 80,00 | 200,00 | 42,00 | 242,00 |
| Kopā: |  |  | 30 265,00 | 6355,65 | 36620,65 |

Pārstāvja vārds, uzvārds: Mārtiņš Vimba, ieņemamais amats: valdes loceklis

paraksts __________________

2018. gada 17. maijs